Утверждено  
и.о.директора МБОУ СОШ №4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Ситник

« 01 » июля 2015г.

**План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период**

**2015-2016 гг. и капитальных ремонтов основного оборудования по**

**МБОУ СОШ №4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий и объектов** | **Потребность в финансировании тыс.руб.** | **Заказчик и ответственные лица** | **Исполнитель** | **Сроки исполнения** | |
| начало работ | окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей, электрических сетей, объектов противопожарного назначения | 100 | МБОУ СОШ №4 | МБОУ СОШ №4,  ВДПО,  МУП ЖКХ | июль 2016 г. | август 2016 г. |
| 2. | Проведение ремонта чердаков, изоляции трубопроводов отопления в здании школы и на вводе в здание | 50 | МБОУ СОШ №4 | МБОУ СОШ №4 | июль 2016 г. | август 2016 г. |
| 3. | Составление графиков дежурств работников школы в период низких отрицательных температур (-25 С и ниже) | - | МБОУ СОШ №4 | МБОУ СОШ №4 | декабрь 2015 г. – | февраль 2016 г |
| 4. | Замена входных дверей в здании школы в количестве 1 штуки | 50 | МБОУ СОШ №4 |  | июль 2016г. | август 2016 |
| 5. | Проверка теплосчетчиков | 30 | МБОУ СОШ №4 | ИП Юшков А.В. | июнь 2016 г. | август 2016 г. |
| 6. | Проверка состояния кровли |  | МБОУ СОШ №4 | МБОУ СОШ №4 | июнь 2016 г. | август 2016 г. |
| 7. | Проверка состояния  отмостки |  | МБОУ СОШ №4 | МБОУ СОШ №4 | июнь 2016 г. | август 2016 г. |